Sistema Integral de Gestión para Banquetería

INFORME FORMATIVO

Asignatura: Capstone

Carrera: Ingeniería Informática

Estudiante: Madelaine Escobar D. – Sebastián Zuñiga

Docente: Feliz Cifuentes

Sede: Padre Alonso de Ovalle

Fecha: 08-09-2026

Contenido

Resumen	2

Introducción	2

Desarrollo de Ingeniería	3

Contexto, problemática, solución y relevancia	3

Alcance funcional del sistema	4

Solución propuesta	5

Relación con las competencias del Perfil de Egreso	5

Relación con los intereses profesionales	6

Riesgos y medidas de mitigación	7

Metodología de trabajo	1

Roles del equipo	1

Planificación general	1

Indicadores de calidad disciplinarios	2

Resultados esperados	2

Conclusiones	2

Reflexión	3

# Resumen

El presente Proyecto APT consiste en el diseño y desarrollo de un Sistema Integral de Gestión para Banquetería, destinado a centralizar y digitalizar los principales procesos administrativos y operativos de una empresa que actualmente gestiona gran parte de su información mediante planillas, correo electrónico y herramientas independientes.

La solución estará compuesta por una plataforma web, una aplicación móvil, una API REST centralizada y una base de datos relacional. El sistema contará con autenticación y control de acceso mediante perfiles y roles, además de módulos para clientes, pedidos, ventas, facturación, fichas técnicas, costos, inventario, auditoría y visualización de indicadores.

Los pedidos serán administrados mediante una máquina de estados que permitirá controlar su ciclo de vida. El sistema incorporará también un cotizador automático basado en costos y margen objetivo, inventario con lectura QR, dashboard con indicadores de ventas y rentabilidad y un motor de reglas con alertas y semáforo de riesgo.

La aplicación móvil estará orientada a la operación en terreno y permitirá revisar eventos, completar checklist, actualizar estados, registrar incidencias y realizar movimientos de inventario.

El proyecto será desarrollado mediante una metodología ágil basada en Scrum, utilizando Sprint semanales y GitHub para el control de versiones, planificación, seguimiento y generación de evidencias.

# Introducción

Actualmente, la transformación digital permite a las organizaciones optimizar sus procesos, centralizar información y mejorar la toma de decisiones. Sin embargo, muchas pequeñas y medianas empresas continúan desarrollando parte importante de sus actividades mediante herramientas independientes, planillas y procedimientos manuales.

En una empresa de banquetería, la gestión de un evento implica coordinar clientes, cotizaciones, pedidos, insumos, costos, inventario, ventas, preparación y actividades realizadas en terreno. Cuando la información utilizada para estos procesos se encuentra distribuida en diferentes herramientas, aumenta la posibilidad de errores, pérdida de información y falta de trazabilidad.

A partir de esta problemática se propone desarrollar un Sistema Integral de Gestión para Banquetería, capaz de integrar los principales procesos administrativos y operativos mediante una plataforma web y una aplicación móvil conectadas a través de una API REST centralizada.

El proyecto permitirá aplicar de forma integrada competencias adquiridas durante la carrera de Ingeniería Informática, particularmente en desarrollo de software, bases de datos, integración de plataformas, arquitectura, seguridad, gestión de proyectos y calidad de software.

# Desarrollo de Ingeniería

## Contexto, problemática, solución y relevancia

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| Contexto actual | La empresa de banquetería gestiona parte importante de sus procesos mediante planillas, correo electrónico y distintas herramientas administrativas, provocando una gestión fragmentada de la información. |
| Problemática principal | La información distribuida dificulta conocer el estado actualizado de pedidos, controlar inventario, calcular costos y mantener trazabilidad sobre las actividades realizadas. También dificulta determinar de forma oportuna la rentabilidad de cada evento. |
| Usuarios afectados | Administración, personal de ventas, cocina, personal de terreno y responsables de la gestión de eventos. |
| Solución propuesta | Desarrollar una plataforma web y móvil integrada mediante una API REST centralizada y una base de datos relacional para gestionar los procesos administrativos y operativos desde una única fuente de información. |
| Beneficio operacional | Reducir tareas manuales, mejorar el seguimiento de pedidos, controlar inventario, mantener trazabilidad y facilitar la operación de eventos. |
| Beneficio financiero | Disponer de información sobre costos, margen, ventas y rentabilidad por evento mediante fichas técnicas, cotizaciones e indicadores. |
| Relevancia profesional | El proyecto representa una problemática aplicable al campo laboral de Ingeniería Informática, ya que requiere análisis de requerimientos, diseño de arquitectura, desarrollo web y móvil, bases de datos, integración, seguridad y pruebas. |

El proyecto resulta relevante porque aborda una problemática que puede presentarse en empresas reales que requieren modernizar sus procesos mediante soluciones tecnológicas integradas. Su desarrollo permitirá demostrar la aplicación práctica de distintas áreas de Ingeniería Informática en un escenario empresarial.

# Alcance funcional del sistema

| Módulo / componente | Funcionalidades principales |
| --- | --- |
| Usuarios y roles | Autenticación, perfiles, permisos y control de acceso según funciones. |
| Clientes | Registro, modificación, consulta, datos de contacto y antecedentes necesarios para pedidos y facturación. |
| Pedidos | Registro, seguimiento, máquina de estados, historial y trazabilidad. |
| Fichas técnicas | Productos, ingredientes, cantidades, costo unitario y costo total de preparación. |
| Cotizador automático | Cálculo de insumos, personal, transporte, otros costos, margen objetivo y precio sugerido. |
| Inventario | Stock, entradas, salidas, movimientos por evento y consumo de insumos. |
| Lectura QR | Identificación de insumos y registro de movimientos mediante cámara de dispositivo móvil. |
| Ventas y facturación | Registro de ventas, pagos, relación con clientes y pedidos e información para facturación. |
| Backoffice | Administración central de usuarios, clientes, pedidos, inventario, ventas y configuraciones. |
| Dashboard | Visualización de ventas, costos, margen, pedidos, eventos próximos, rentabilidad y stock crítico. |
| Motor de reglas | Generación de alertas y semáforo de riesgo según condiciones previamente definidas. |
| Aplicación móvil | Eventos del día, checklist, estados, incidencias con fotografía, consumo de insumos y QR. |
| Auditoría y trazabilidad | Registro de qué acción se realizó, quién la efectuó y cuándo ocurrió. |

Flujo principal

Puedes incorporar visualmente este flujo:

Cliente → Cotización → Pedido → Preparación → Inventario → Ejecución del evento → Cierre → Costos reales → Rentabilidad

# Solución propuesta

Como respuesta a la problemática identificada, se propone implementar una solución tecnológica integrada que permita centralizar la información administrativa y operativa de la empresa.

La solución tendrá cuatro componentes principales:

- Plataforma web: destinada principalmente a la gestión administrativa y comercial.

- Aplicación móvil: orientada principalmente a la operación de los eventos en terreno.

- API REST centralizada: responsable de administrar la comunicación entre las aplicaciones y la lógica de negocio.

- Base de datos relacional: encargada de almacenar de forma estructurada y consistente la información del sistema.

La arquitectura permitirá que tanto la plataforma web como la aplicación móvil trabajen sobre una misma fuente de datos, reduciendo problemas de duplicidad e inconsistencias.

# Relación con las competencias del Perfil de Egreso

| Competencia del Perfil de Egreso | Aplicación dentro del proyecto | Evidencias asociadas |
| --- | --- | --- |
| Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. | Se diseñarán y ejecutarán pruebas unitarias, funcionales, de integración y regresión sobre los principales procesos del sistema. Los resultados serán utilizados para detectar defectos y realizar correcciones. | Casos de prueba, resultados, registro de errores, correcciones y pruebas de regresión. |
| Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. | El proyecto será planificado y controlado mediante Scrum, Sprint semanales, Product Backlog, GitHub Projects, Issues, Plan de Trabajo y Carta Gantt. | Backlog, GitHub Projects, Issues, Carta Gantt, Plan de Trabajo, avances por sprint. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. | Se diseñará e implementará una base de datos relacional para usuarios, clientes, pedidos, productos, inventario, ventas, movimientos y auditoría. | Modelo entidad-relación, diccionario de datos, esquema implementado y consultas. |
| Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. | Se desarrollarán e integrarán plataforma web, aplicación móvil, API REST y base de datos. Finalmente se desplegará una versión funcional. | Código fuente, ramas, commits, Pull Requests, API, plataforma web, app móvil y despliegue. |

# Relación con los intereses profesionales

El proyecto se relaciona directamente con mis intereses profesionales dentro del área de desarrollo de software y construcción de soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas reales de organizaciones.

Me interesa especialmente el desarrollo full-stack, la integración de plataformas, arquitectura de software, APIs, bases de datos, aplicaciones móviles y seguridad. El Sistema Integral de Gestión para Banquetería permite aplicar estas áreas dentro de una solución completa y no como elementos aislados.

Además, el proyecto permitirá fortalecer competencias relacionadas con calidad de software, trabajo colaborativo mediante GitHub, integración de distintos componentes y despliegue de aplicaciones.

Factibilidad técnica y recursos necesarios

| Área / componente | Factibilidad técnica | Recursos requeridos |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo web | El equipo cuenta con conocimientos adquiridos durante la carrera para desarrollar interfaces web y consumir servicios mediante API. | Computadores personales, Visual Studio Code, framework frontend, navegador, Internet. |
| Backend y API REST | Es posible implementar una API centralizada encargada de la lógica de negocio y comunicación entre los distintos clientes del sistema. | Framework backend, Visual Studio Code, Git y GitHub. |
| Base de datos | El proyecto puede utilizar un modelo relacional para almacenar y relacionar de manera estructurada la información del negocio. | PostgreSQL y herramienta de administración de base de datos. |
| Aplicación móvil | La aplicación se limitará a funciones operativas de terreno, evitando replicar todo el backoffice. | Framework móvil, dispositivo móvil e Internet. |
| Autenticación y roles | Pueden implementarse mecanismos estándar de autenticación y autorización. | Backend, PostgreSQL, JWT o mecanismo equivalente. |
| Inventario y QR | No se requiere hardware especializado, debido a que la cámara del dispositivo móvil puede utilizarse como lector. | Dispositivo móvil con cámara y librería QR. |
| Diseño y prototipado | Existen herramientas accesibles para diseñar interfaces y arquitectura antes de implementar. | Figma y herramienta de diagramación. |
| Gestión del desarrollo | GitHub permite centralizar el código, tareas y evidencia del trabajo realizado. | Git, GitHub, GitHub Projects, Issues y Pull Requests. |
| Pruebas | Las funcionalidades pueden validarse progresivamente durante los Sprint. | Framework de testing, entorno de pruebas y GitHub Actions si corresponde. |
| Despliegue | No se necesita infraestructura física propia; puede utilizarse infraestructura cloud. | Servicio cloud, Docker si corresponde, GitHub Actions e Internet. |

## Riesgos y medidas de mitigación

| Riesgo | Impacto posible | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- |
| Alcance demasiado amplio | Retrasos, sobrecarga y funcionalidades incompletas. | Priorizar el MVP y evitar incorporar funcionalidades que no formen parte del alcance aprobado. |
| Dificultades de integración | Fallas de comunicación entre web, móvil, API y BD. | Definir contratos de API tempranamente y realizar integración continua. |
| Problemas con lectura QR | Dificultad para registrar movimientos desde dispositivos móviles. | Incorporar ingreso manual del código como alternativa. |
| Retrasos en el desarrollo | Incumplimiento de hitos o entregables. | Utilizar Sprint semanales, backlog priorizado y seguimiento mediante GitHub Projects. |
| Complejidad del cálculo de costos | Resultados incorrectos en costos, margen o precio sugerido. | Comenzar con fórmulas simples, validar con casos conocidos y aumentar gradualmente la complejidad. |
| Facturación externa | Dependencia de servicios externos o limitaciones técnicas. | Mantener gestión interna de facturación dentro del MVP y considerar integración externa solo si resulta técnicamente viable. |
| Errores de seguridad o permisos | Acceso incorrecto a funcionalidades o información. | Aplicar autenticación, RBAC y pruebas sobre permisos. |
| Cambios de requerimientos | Modificaciones que afecten actividades ya planificadas. | Registrar cambios y evaluar su impacto antes de incorporarlos al backlog. |

# Metodología de trabajo

Para el desarrollo se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, adaptada al período académico y al tamaño del equipo.

El trabajo se dividirá en Sprint de una semana.

Al inicio de cada sprint se revisará el avance realizado, se identificarán las tareas pendientes y se seleccionarán las actividades que se desarrollarán durante la nueva semana.

GitHub será utilizado como plataforma central de gestión técnica.

El desarrollo será incremental, por lo que cada sprint deberá generar un avance verificable del proyecto.

# Roles del equipo

El proyecto será desarrollado por dos integrantes con responsabilidades técnicas principales.

| Rol A — Desarrollador Backend, Arquitectura y Base de Datos | Rol B — Desarrollador Frontend Web y Aplicación Móvil | Responsabilidades compartidas: |
| --- | --- | --- |
| arquitectura | frontend web | GitHub |
| API REST | UX | GitHub Projects |
| PostgreSQL | backoffice | Issues |
| autenticación y RBAC | dashboard | Pull Requests |
| lógica de negocio | formularios | revisión de código |
| máquina de estados | aplicación móvil | integración |
| costos | QR | testing |
| inventario | checklist | documentación |
| reglas | incidencias | despliegue. |
| auditoría. | consumo de API. |  |

## Planificación general

La planificación considera diez semanas efectivas de desarrollo.

S05	Planificación, requerimientos y arquitectura

S06	Base técnica, autenticación y RBAC

S07	Clientes y pedidos

S08	Fichas técnicas, costos y cotizador

S09	Inventario y QR

S10	Ventas, facturación y auditoría

S11	Backoffice, KPIs y motor de reglas

S12	Aplicación móvil

S13	Integración, trazabilidad y pruebas

S14	Estabilización, despliegue y documentación

S15	Presentación y cierre académico

## Indicadores de calidad disciplinarios

1.1 Diseña pruebas de validación

1.2 Aplica pruebas de validación

1.3 Desarrolla mejoras a partir de resultados

2.1 Planifica proyectos informáticos

2.2 Controla proyectos informáticos

3.1 Diseña modelos de datos

3.2 Implementa modelos de datos

4.1 Construye una solución de software

4.2 Integra componentes de software

4.3 Implanta una solución de software

# Resultados esperados

Al finalizar el proyecto se espera disponer de una solución funcional capaz de centralizar los principales procesos administrativos y operativos de la empresa de banquetería.

El sistema deberá permitir gestionar clientes y pedidos, controlar el ciclo de vida de los eventos, calcular costos y márgenes, mantener información de inventario, gestionar ventas y visualizar indicadores relevantes para el negocio.

La aplicación móvil permitirá complementar el sistema mediante herramientas orientadas al trabajo en terreno.

Desde el punto de vista académico, el proyecto permitirá demostrar de forma integrada las competencias del perfil de egreso relacionadas con gestión de proyectos, modelos de datos, desarrollo e integración de software, implantación y calidad.

# Conclusiones

El Sistema Integral de Gestión para Banquetería constituye una propuesta orientada a resolver una problemática concreta asociada a la fragmentación de información y dependencia de procesos manuales.

La solución integra una plataforma web, aplicación móvil, API REST y base de datos dentro de una arquitectura común, permitiendo abordar de manera centralizada procesos como clientes, pedidos, inventario, costos, ventas y operación de eventos.

El proyecto presenta una relación directa con las competencias del perfil de egreso de Ingeniería Informática, debido a que requiere gestionar un proyecto, diseñar e implementar modelos de datos, construir e integrar software, realizar pruebas e implantar una solución funcional.

La definición de un alcance acotado, acompañada de una planificación semanal mediante Scrum y GitHub, permite reducir los riesgos asociados a la cantidad de funcionalidades y mantener un desarrollo progresivo.

Por estas razones, el proyecto presenta suficiente profundidad técnica para una experiencia Capstone y, al mismo tiempo, puede desarrollarse dentro del período académico si se mantiene el alcance definido.

# Reflexión

El desarrollo de este Proyecto APT representa una oportunidad para aplicar de forma conjunta conocimientos que durante la carrera fueron trabajados en diferentes asignaturas.

Uno de los aspectos más relevantes será comprender primero la problemática de la organización y posteriormente transformarla en requerimientos, modelos de datos, interfaces y componentes de software.

El proyecto también permitirá fortalecer áreas importantes para mi desarrollo profesional, especialmente integración de plataformas, arquitectura, trabajo colaborativo, seguridad, calidad y despliegue de aplicaciones.

Uno de los principales desafíos será mantener el alcance bajo control. Debido a que el sistema contempla diferentes módulos, será necesario priorizar aquellas funcionalidades que permitan demostrar el flujo principal del negocio antes de incorporar mejoras secundarias.

Considero que el desarrollo de una solución completa, desde el análisis hasta el despliegue, permitirá demostrar no solo conocimientos técnicos, sino también planificación, resolución de problemas y capacidad de trabajo colaborativo.