}

Guía 1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Madelaine Escobar / Sebastian Zuñiga |
| --- | --- |
| Rut | 16668322-K / 17465015-2 |
| Carrera | Ingeniería Informática |
| Sede | Padre Alonso de Ovalle. |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de Gestión para Banquetería |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Aplicaciones Web y Móvil, Arquitectura de Software con API Centralizada, Gestión de Base de Datos y Seguridad por Roles |
| Competencias | 1. Desarrollo de soluciones full-stack (web y móvil). 2. Diseño e implementación de bases de datos relacionales. 3. Implementación de control de acceso por perfiles y roles. 4. Desarrollo de APIs centralizadas para interoperabilidad. 5. Construcción de dashboards y visualización de KPIs. 6. Gestión de inventario con tecnologías QR. 7. Aplicación de trazabilidad, auditoría y buenas prácticas de calidad de software. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Actualmente la empresa de banquetería gestiona sus operaciones de forma manual mediante planillas, correo electrónico y facturación dispersa, lo que genera pérdida de información, errores en pedidos, falta de control de stock y nula visibilidad de la rentabilidad por evento. Este problema impacta directamente en la eficiencia operativa, la toma de decisiones y la experiencia del cliente. La situación se ubica en el rubro de servicios de banquetería y eventos en Santiago, afectando a administradores, equipo de cocina, personal en terreno y clientes finales. El proyecto aporta valor al digitalizar y centralizar toda la operación en una plataforma única, mejorando trazabilidad, control financiero y capacidad de respuesta en terreno, lo cual es altamente pertinente para el campo laboral de desarrollo de software. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Sistema web y móvil para centralizar una banquetería que hoy trabaja manual con planillas y correo, con API centralizada y control por roles. Integra módulos de clientes, pedidos con máquina de estados, ventas/facturación, fichas técnicas con cálculo de costos/margen e inventario con QR. Incluye BackOffice, dashboard de KPIs de ventas y rentabilidad, trazabilidad/auditoría, motor de reglas con semáforo de riesgo y asistente IA operativa** App móvil para gestión en terreno con checklist y actualización de estados en tiempo real. Operación en Terreno: app protagonista con checklist de montaje, registro de consumo real, incidencias con foto y alertas de stock crítico y pedidos sin preparación. Rentabilidad y Cotizador: foco financiero con desglose de insumos, simulación de margen y cotizador guiado que calcula insumos, personal y transporte y sugiere precio según margen objetivo. Detecta margen bajo e insumos faltantes y visualiza valorización de inventario y productos más rentables. Objetivo: desarrollar e implementar el sistema integral que unifique toda la operación con seguridad, KPIs y soporte IA** |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de Ingeniería en Informática, ya que exige: - Análisis y levantamiento de requerimientos reales de negocio. - Modelado y diseño de base de datos para clientes, pedidos, inventario y facturación. - Desarrollo de API REST centralizada para comunicación web-móvil-BD. - Implementación de autenticación, autorización por roles y auditoría. - Desarrollo de módulos críticos: máquina de estados de pedidos, lector QR, fichas técnicas con cálculo de margen, motor de reglas y dashboard. - Aplicación de metodologías ágiles y testing. |
| Relación con los intereses profesionales | La propuesta se orienta al desarrollo de soluciones de gestión empresarial que resuelvan problemas reales en PYMEs, con énfasis en sistemas web y móviles usables en terreno. Este proyecto me permite profundizar en arquitectura de APIs, seguridad por roles, visualización de datos y uso de IA aplicada a consultas operativas, competencias clave para mi desarrollo como desarrollador full-stack. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre APT porque: - Duración: Se puede abordar con metodología ágil (MVP por módulos: clientes-pedidos-inventario -> facturación-fichas-QR -> dashboard-semáforo-IA). - Horas asignadas: Compatible con dedicación de Portafolio de Título. - Materiales: Requiere solo notebook, Stack open-source (ej.: React/Angular + Node.js/Laravel + MySQL/PostgreSQL + Flutter/React Native), lector QR por cámara móvil. - Factores facilitadores: Acceso a información de proceso real de banquetería, plantillas actuales para modelar. - - Factores dificultadores: Complejidad de máquina de estados y cálculo de costos; se mitiga definiendo reglas de negocio claras y partiendo por cotizador simple con margen objetivo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un Sistema Integral de Gestión para Banquetería en plataforma web y móvil con API centralizada, control por roles, gestión de clientes, pedidos con ciclo de vida, inventario con QR, fichas técnicas con cálculo de rentabilidad, facturación, dashboard de KPIs, motor de reglas con semáforo de riesgo y asistente IA para soporte operativo. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Levantar y modelar el proceso actual manual y diseñar la arquitectura de la solución (API centralizada, BD, roles). 2. Desarrollar módulo de clientes y pedidos con máquina de estados y trazabilidad/auditoría. 3. Desarrollar módulo de fichas técnicas con cálculo de costos, margen y cotizador inteligente con precio sugerido. 4. Implementar módulo de inventario con lector QR para entradas/salidas y registro de consumo real por evento. 5. Desarrollar backoffice administrativo, dashboard con KPIs de ventas y rentabilidad, y motor de reglas con semáforo de riesgo. 6. Desarrollar app móvil para gestión en terreno: checklist de montaje, actualización de estados, incidencias con foto. 7. Incorporar asistente con IA para consultas operativas (estado de pedidos, stock crítico, margen por evento). 8. Validar el sistema con casos de prueba de eventos reales y documentar evidencias. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología Ágil Scrum adaptada al APT: 1. Fase de Análisis y Diseño (S1-S4): Entrevistas, BPMN del proceso actual, historias de usuario, modelado ER y diseño de API, definición de roles (Admin, Ventas, Cocina, Terreno). 2. Fase de Desarrollo MVP (S5-S12): Sprints de 1-2 semanas por módulo: (a) Clientes-Pedidos con máquina de estados, (b) Fichas técnicas y cotizador, (c) Inventario con QR y consumo, (d) Ventas/Facturación, (e) Backoffice + Dashboard + Semáforo de riesgo. 3. Fase de Integración Móvil e IA (S13-S16): App móvil (checklist, estados, incidencias), integración API, asistente IA con prompts operativos. 4. Fase de Pruebas y Documentación (S17-S18): Pruebas funcionales, pruebas de margen y rentabilidad, trazabilidad y auditoría, manual de usuario y video demo. Técnicas: Historias de usuario, diagrama de estados para pedidos, prototipos en herramientas como Figma, control de versiones Git, testing unitario y de integración.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Modelado y Arquitectura | Diagrama ER, diseño API centralizado, historias de usuario, máquina de estados de pedido y prototipo Figma web/móvil. | Evidencia la planificación técnica y el diseño de la solución integral. |
| Avance | MVP Módulos Base | Módulo clientes, pedidos con estados, fichas técnicas con cálculo de costos/margen, inventario con QR (código + demo). | Demuestra avance de desarrollo full-stack y lógica de negocio. |
| Final | Sistema Completo | Backoffice con roles, ventas/facturación, dashboard KPIs (ventas, rentabilidad, stock crítico), motor de reglas semáforo de riesgo, app móvil con checklist e incidencias. | Evidencia producto funcional web + móvil integrado. |
| Final | Asistente IA y Documentación | Asistente IA para consultas operativas, trazabilidad y auditoría de cambios, manual técnico, manual de usuario y video demo de un evento de punta a punta. | Cierra el ciclo con innovación (IA) y trazabilidad completa exigida. |

7. Plan de Trabajo en proceso.

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tareas. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |

8. Carta Gantt en proceso.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.